**Доброго дня шановна громада**

**Ми продовжуємо наші щотижневі брифінги щодо фонду ліквідації наслідків збройної агресії**

Наразі, з шести об’єктів, погоджених до фінансування за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, проведення публічних закупівель потребує п’ять. Шостий об’єкт - це розробка ПКД на будівництво гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у с.Зарічани Житомирського району. Договір з проектантом укладено поза тендерною процедурою оскільки вартість робіт менше 1,5 млн грн і відповідно до законодавства на період правового режиму військового стану замовник має право здійснювати закупівлю без використання електронної системи ПРОЗОРО.

Щодо інших об’єктів – то:

По одному з об’єктів, а саме капітальний ремонт Кирданівського ліцею Овруцької міської ради - торги вже відбулися. Укладено договір підряду з ТОВ «Міське будівництво» (м.Київ) та отримано дозвіл на початок будівельних робіт.

Вартість договору – 88,8 млн грн.

Строк виконання робіт з дати підписання до 20.12.2024.

6 листопада Департаментом регіонального розвитку ОВА було оголошено ще дві закупівлі на визначення підрядника робіт по об’єктам:

Перший,  капітальний ремонт нежитлової будівлі "Центр безпеки громадян" за адресою: вул. Овруцька, 7б, в с. Велика Хайча, Коростенського району, Житомирської області;

Другий, реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське, 6» ІІІ черга: Лікувальний корпус 3-й блок.

В цілому реконструкція обласної дитячої лікарні запланована у V черг:

І, ІІ, ІІІ черги - це відповідно три блоки шести поверхового лікувального корпусу, ІУ черга- це будівля поліклініки, У черга - адміністративно-господарські будівлі та гуртожиток.

Зважаючи на пріоритетність, роботи вирішили розпочати з ІІІ черги реконструкції оскільки вона передбачає прибудову до 3-го блоку лікувального корпусу відділення екстреної медичної допомоги.

Очікувана вартість закупівлі - 366,8 млн грн.

На сьогодні прийом пропозицій за цією закупівлею завершено, триває етап кваліфікації переможця за результатами електронного аукціону.

Аукціон по закупівлі робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі "Центр безпеки громадян» у с.Велика Хайча орієнтовно має відбутися 27.11.2023.

Очікувана вартість робіт – 21,3 млн грн.

Наразі готується технічне завдання для оголошення закупівлі по об’єкту «Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського». Реалізація проекту запланована у ІІ черги. Закупівлю буде оголошено на весь комплекс робіт.

Закупівля робіт з реконструкції майнового комплексу обласної клінічної лікарні ім. Ф.О. Гербачевського буде здійснена після отримання замовником проектної документації.

З числа об’єктів, які фінансуються в рамках Програми з відновлення України за кошти Європейського інвестиційного банку, обласному бюджету передбачено видатки на реалізацію 7 проектів. Відповідно до умов фінансування закупівля робіт проводиться після погодження тендерної документації Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

На сьогодні тендерна документація погоджена по 4 об’єктам.

16 листопада публічна закупівля оголошена по одному з них, а саме капітальному ремонту Малинського ліцею №2 Малинської міської ради, який було пошкоджено внаслідок російської збройної агресії.

Очікувана вартість закупівлі – 94 млн грн. На даний час триває прийом пропозицій. Орієнтовний початок аукціону 24.11.2023.

До складу робіт з капітального ремонту Малинського ліцею входить внутрішнє опорядження приміщень, влаштування ганків входу, утеплення зовнішніх стін і покриття, оздоблення фасадів, заміна покрівель, перепланування їдальні, модернізація інженерних мереж: системи водопостачання, каналізації, опалення і вентиляції, мереж електропостачання та силове обладнання. Встановлення системи та мереж зв’язку, системи відеонагляду, благоустрій території.