**Прозорість та підзвітність 13.12.2023**

**Вітаю мешканців Житомирщини!**

Робоча група "Прозорість та Підзвітність" при Житомирській ОВА продовжує працювати над проєктами закупівлі за бюджетні кошти, задля запобігання зайвим витратам в умовах воєнного стану. Як бачимо, ворог підступний і не припиняє наносити удари по цивільній інфраструктурі.

З метою підвищення громадської безпеки у 2022 році за кошти обласного бюджету у Житомирській області було розпочато улаштування укриттів в 11 громадських закладах (8 закладах освіти, 2 закладах охорони здоров’я та 1 адмінбудівлі). Загальна вартість проєктів становить 150,7 млн грн. На сьогодні 8 укриттів уже облаштовано.

У 2023 обласна рада погодила фінансування ще 14 таких проєктів: 9 укриттів передбачено влаштувати у закладах освіти, 1 – в закладі охорони здоров’я та ще 4 – в закладах соцзахисту. Вартість реалізації цих проєктів становить 234,9 млн грн.

На сьогодні будівельні роботи розпочато на 12 об’єктах

За типами споруд цивільного захисту із 25 об’єктів улаштовується:

13 найпростіших укриттів шляхом капітального ремонту підвальних приміщень;

8 ПРУ (протирадіаційних), з яких 2 – шляхом нового будівництва, 2 – реконструкції, 4 – капітального ремонту.

З-поміж 17 укриттів, які влаштовуються у закладах освіти: 11 найпростіші, 5 протирадіаційні та 1 сховище.

Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттям в освітніх закладах становить 251,1 млн грн. Профінансовано – 104,5 млн грн.

За кошти обласного бюджету в закладах охорони здоров’я улаштовується 3 укриття: 2 з яких мають тип споруди «сховище» і 1 – тип «найпростіше укриття». Капітальний ремонт сховищ у 2 обласних клінічних лікарнях вже завершено. Найпростіше укриття в обласному медичному спеціалізованому центрі у с. Зарічани знаходиться в процесі будівництві.

Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттях у закладах охорони здоров’я становить 71,5 млн грн. Профінансовано – 46,7 млн грн

На сьогодні роботи з облаштування споруд цивільного захисту в комунальних закладах області профінансовано у сумі 165,8 млн. грн, з яких 76,3 млн грн у 2022 році, 89,5 млн грн – видатки 2023 року.

Відповідно до проєктних рішень, разом із капітальним ремонтом або реконструкцією існуючих приміщень проводяться модернізація внутрішніх інженерних мереж (опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, системи освітлення, електропостачання з використанням енергозберігаючих технологій). Також встановлюються водонагрівачі, нові дизель-генератори та слабоструменеві системи. За потреби облаштовуються теплі переходи з основної будівлі.

Нагадую, що запроваджується прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу: **prozorist@apoda.zht.gov.ua. Це дозволить робочій групі “Прозорість та Підзвітність” аналізувати ситуації та вживати відповідні заходи за необхідності**  заходів у разі виникнення такої потреби.